# 3.  Перечень основных мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения.

| № п/п | Мероприятие | Кол-во, единица измерения | (I очередь) | (расчетный срок) | Перспектива за 2025 г. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | Подготовить законопроект об утверждении административно-территориальных границ и утвердить на уровне правительства Пермского края. | – | 2009 – 2010 гг. | – | – | Обеспечение условий территориального развития села. |
| 1 | Создание условий занятости трудоспособного населения в основных сферах трудовой деятельности жителей села: 1) АП комплекс; 2) стройиндустрия; 3) строительство; 4) добыча ископаемых; 5) лесопромышленность; 6) переработка всех видов сельхозпродукции (растениеводство, животноводство); 7) туризм; 8) развитие ООО, ИП. | человек % | Довести занятость трудоспособного населения. до 90% | Довести занятость трудоспособного населения. до 95% | Довести занятость трудоспособного населения. до 100% | Цель мероприятий по занятости – обеспечить 100% занятость трудоспособного населения. Современное состояния занятости населения на 2006 г. В селе 4570 жителей, в т.ч. трудоспособных 2806 чел., из них трудоустроенных – 2970 чел. (≈ 65%), безработных 1600чел. (≈ 35%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 2 | Подготовка документов на перевод дополнительных территорий земли под перспективную застройку села с учетом границы определенной настоящим проектом | 30,2га | 2009 – 2010 гг. на 1,2га | на 29 га | – | Обеспечение условий территориального развития села. Освобождение и защита проектных земель застройки села от хозяйственного использования, землепользователей и других обременений. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Разработка мероприятий, способствующих активизации организации и развития малого предпринимательства в селе Б.Соснова (ООО, ЧП, ИП, семейные хозяйства и т.п.) активизации развития предприятий, в т.ч. СХПК «Русь», предприятия агро- и лесопромышленного комплекса |  | 2009 – 2010 гг. | – | – | Повышение потенциала производственного сектора. 1) Занятость населения трудовой деятельностью 2) Улучшение социально-экономических условий жизни. |
| 4 | Ликвидация мусоросвалки | 1 шт. | 2010г. | – | – | Санитарная очистка территории перспективной поселковой застройки. Улучшение экологических условий |
| 5 | Разработка проектов планировки территорий I очереди строительства кварталов усадебной жилой застройки в соответствии с настоящим генпланом | 1,2 га (≈4тыс. м2 общей площади квартир) | 2009 – 2010 гг. | – | – | Решение жилищной программы села Б.Соснова. Определение стоимости разработки проектов. | 2009-2010гг. |

| 6 | Разработка и строительство I очереди реализации генерального плана села Б.Соснова транспортной, инженерной и социальной инфраструктур. |  | 2009 – 2012 гг. | – | – | Решение образовательной, социальной и медицинской программы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Оформление документов на земельный участок под размещение физкультурно-парковой зоны. | 3,5 га | 2010 г. | – | – | Оздоровление населения. |
| 8 | Разработка проектов и строительство подцентра обслуживания населения I очереди застройки жилых кварталов юго-восточной зоны села. |  | 2009 – 2012 гг. | – | – | Улучшение условий воспитания и обучения детей, а также социально-бытовых условий жителей |
| 9 | Разработка проектов реконструкции главных улиц села с устройством асфальтобетонного покрытия: | ≈ 3 км | 2009 – 2012 гг |  |  | Улучшение пешеходно-транспортных условий для жителей села |
| 10 | Готовить предложение по выносу производственных предприятий из селитебной зоны |  | 2009 – 2012 гг. | Осуществление переноса | – | Перенос производственной зоны целесообразен поэтапно с постепенным ограничением его параметров на существующем месте и возведением цехов на новых территориях |

| 11 | Разработать проект и строительство системы централизованной (или локальной) канализации для производственных предприятий и общественного центра села. |  | 2009 - 2012гг. | – | – | Повышение потенциала производственного сектора в деле улучшения условий жизни населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Разработать проект границ территорий объектов культурного наследия и зон их охраны. |  | 2009-2012гг. | – | – | Сохранение объектов культурного наследия. |